MINUTA DE REUNIÓN

## Datos generales.

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | ITSZN |
| Fecha | 02 / 10 / 2017 |
| Objetivo | Documentar el resultado de la reunión retrospectiva entre los integrantes del equipo. |

# Participantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre | Puesto |
| 1 | Miguel Herrada Cisneros. | Product Owner |
| 2 | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | Scrum Master |
| 3 | Christian Axel Zúñiga Ramírez. | Secretario |
| 4 | Ernesto Alan Sánchez Garay | Scrum Team |
| 5 | José Manuel Rodríguez Rivas. | Scrum Team |

# Asuntos y acuerdos.

## Puntos que tratar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción. |
| 1 | Reunión de retrospectiva del primer Sprint con el equipo. | Se realizo una reunión entre los integrantes del equipo donde se trataron los siguientes puntos:   * ¿Qué hicimos bien? * ¿Qué podemos modificar? * ¿Qué hicimos mal? |

## Resultado de la reunión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción. |
| 1 | Reunión de retrospectiva del primer Sprint con el equipo. | Resultado de las preguntas.   * ¿Qué hicimos bien?   + Buena organización.   + Trabajo en equipo.   + Cumplir con las tareas propuestas para el primer Sprint. * ¿Qué podemos modificar?   + Empezar a tiempo. * ¿Qué hicimos mal?   + Dejar los pendientes hasta la última semana. |
| 2 | Asuntos generales | Se quedo de subir la revisión el presente documento al repositorio donde se está llevando a cabo el desarrollo del proyecto para el día 02 / 10 / 17 |

# Firmas de acuerdo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre | Firma |
| 1 | Manuel Ignacio Salas Guzmán | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Miguel Herrada Cisneros | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Sayreit Rubí Rojas Samaniego. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Christian Axel Zúñiga Ramírez. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Ernesto Alan Sánchez Garay. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | José Manuel Rodríguez Rivas. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |